П Р О Г Р А М М А

«Электронное управление образованием»

Обоснование программы:

Основными технологическими проблемами на пути развития образовательной инфраструктуры и внедрения автоматизированных систем в организацию работы образовательных учреждений и управления образованием Таттинского улуса,  а также кардинального расширения спектра предоставляемых образовательных услуг, являются:

# - отсутствие динамически доступных компьютеров на рабочих местах педагогов – от директора и завуча до классных руководителей и преподавателей-предметников;

# - отсутствие аппаратных и программных выделенных серверов, обеспечивающих эффективность организации многопользовательской работы с единой информационной базой данных ОУ и управления образования;

# - отсутствие профессиональной системной и технической поддержки, особенно важной при организации работы недостаточно опытных пользователей;

# - отсутствие электронной системы управления качеством образования.

Но вместе с тем, в Таттинском улусе проявляются следующие тенденции:

-ведется работа по созданию и апробации управленческой технологии и соответствующей системы анализа;

-появляется предпосылка создания единого информационно-образовательного пространства  ОУ, работающих в режиме развития.

В связи с этим,  необходимо переход всех общеобразовательных учреждений  с бумажного на электронный документооборот и создать единую для всего улуса электронную информационную площадку в режиме реального времени.

Для организации взаимодействия и создания единого информационно-образовательного пространства появляется возможность создания условий «Электронное управление образованием»:

- комплексная система автоматизации школьной деятельности и  на платформе сетевой системы автоматизации управления;

- развитие новых технологий беспроводные сети,

- развития инфокоммуникационных технологий (ИКТ) и их использования в образовательном процессе.

Основные направления программы «Электронное управление образованием»:

-создание единого информационно-образовательного пространства, поддерживающей требованию к содержанию системы образования;

- эффективное использование  комплексной системы автоматизации школьной деятельности и  на платформе сетевой системы автоматизации управления;

- создание  мультисервисной информационно - образовательной среды (МИОС) и их использования в образовательном процессе.

Цели программы:

Создание необходимых условий для эффективного развития комплексной  программной информационной системы, объединяющей в единую сеть общеобразовательные учреждения и  управление образования.

Задачи программы:

- создание необходимой материально-технической базы для использования современных информационных технологий в деятельности образовательных  учреждений и управления образования;

- создание единого информационно- образовательного пространства, поддерживающей требованию к содержанию системы образования;

- эффективное использование  комплексной системы автоматизации школьной деятельности и  на платформе сетевой системы автоматизации управления;

- создание  мультисервисной информационно - образовательной среды (МИОС) и их использования в образовательном процессе.

Сроки и этапы реализации программы:

Начало: 2010 г.

Конец: 2013 г.

- Организационный этап (2010- 2011 г.г.).

-анализ обеспеченности компьютерами, техническими средствами информатизации, программными обеспечениями, учебными средствами;

- анализ состояния компьютерной грамотности учащихся, учителей и населения;

- формирование новой модели информационно-образовательной среды школы с использованием серверного оборудования и персональных инструментов учителей;

- разработка программ для эффективного развития комплексной  программной информационной системы, объединяющей в единую сеть общеобразовательные учреждения и  управление образования и механизмов реализации программ.

- создание единого информационно- образовательного пространства, поддерживающей требованию к содержанию системы образования;

- создать один сервер управления образования, которая обеспечивает концентрацию на этом сервере всех информационных ресурсов;

- широкое  внедрение  мультисервисной информационно - образовательной среды (МИОС) и их использования в образовательном процессе.

- формирование и внедрение в практику работы школ электронного документооборота как основы реализации системы электронного публичного мониторинга;

II. Конструктивный этап (2011- 2013 г.г)

- работа для эффективного развития комплексной  программной информационной системы, объединяющей в единую сеть общеобразовательные учреждения и управления образования (развитие новых технологий беспроводные сети);

- эффективное использование  комплексной системы автоматизации школьной деятельности и  на платформе сетевой системы автоматизации управления;

- информационную открытость школы за счет предоставления потребителям (учащимся, их родителям и общественности) широких возможностей оперативного получения информации о наиболее значимых событиях образовательной деятельности;

- организация  дистанционного обучения, повышения компьютерной грамотности населения.

III. Заключительный этап (2013 г.)

- анализ деятельности эффективного развития комплексной  программной информационной системы, объединяющей в единую сеть общеобразовательные учреждения и  управление образования,  и определение направления дальнейшего развития;

- обобщение и распространение опыта.

| «Утверждаю» Начальник УУО МР «Таттинский улус» Дедюкин Ю.С. _________________ «___» __________2010 г. |  |
| --- | --- |

# ПЛАН РАБОТЫ

отдела информационного обеспечения (ОИО)

на 2010- 2011 учебный год

Основные направления:

- Формирование системы управления ИКТ:

1 уровень – школьный – электронное управление школой

- уровень – улусный (межшкольный)

- Создание условий для деятельности управления образованием через развитие дистанционных образовательных технологий (подготовка, переподготовка и повышения квалификации работников)

- Создание условий проведения  КОЭРСО, КМО, ЕГЭ, муниципального мониторинга качества образования.

I .Формирование системы управления ИКТ:

1 уровень – школьный – электронное управление школой

2 уровень – улусный (межшкольный)

| № | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание координационного совета улуса. Утвердить состав координационного совета «Электронное управление образованием» | Ноябрь, 2010 г. | Слепцова Е.В. |
| 2 | Совещание Координационного Совета | 3 декабря, 2010 г. | Слепцова Е.В. |
| 3 | Разработка и утверждения моделей «Электронная школа» | 3- 10 декабря 2010 г. | Слепцова Е.В Члены КС. |
| 4 | Совещание при директоров ОУ улуса по реализации моделей «Электронная школа» | Январь, 2011 г. | Слепцова Е.В. Члены КС |
| 5 | Старт конкурса (разработка положений конкурса и экспертизы) | Январь- февраль, 2011 г. | Слепцова Е.В. Эксперты |
| 6 | Конкурс «Электронная школа» Поэтапная защита проектов «Электронная школа» | май, 2011 г. | Слепцова Е.В. Эксперты |
| 7 | 2 этап защиты проектов «Электронная школа» | Июнь, 2011 г. | Слепцова Е.В. Эксперты |
| 8 | Информирование ОУ и в общественности улуса | Июль - сентябрь, 2011 г. | Слепцова Е.В. ОУ |
| 9 | Внедрение, отслеживание и контроль реализации проекта «Электронная школа и электронное управление образованием» | Июль – декабрь, 2011 г. | Слепцова Е.В. Эксперты |
| 10 | Семинар совещание КС по выявлению проблем и дальнейшего развития | Декабрь, 2011 | Слепцова Е.В. Эксперты |

- Создание условий для деятельности управления образованием через развитие дистанционных образовательных технологий (подготовка, переподготовка и повышения квалификации работников)

| № | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скайп – конференция. Сбор заявок на проведение дистанционных курсов повышения квалификации по планам ИРОПК, ВУЗ-ов РС(Я) и др. | Октябрь, 2010 г. | Слепцова Е.В. Макаров С.С. Винокуров В.В. |
| 2 | Дистанционный семинар для учителей информатики «Создание единой образовательной сети ОУ Таттинского улуса» | Ноябрь, 2010 г. | Слепцова Е.В. Макаров С.С. Неустроев А.П. |
| 3 | Дистанционные мероприятия по планам отделов УУО | Ежемесячно 2010 – 2011 уч.г. | Слепцова Е.В. Макаров С.С. Неустроев А.П. Завед. отделов |
| 4 | Дистанционные мероприятия по планам ВУЗ-ов, ИРОПК, МО РС(Я). | Ежемесячно 2010 – 2011 у.г. | Слепцова Е.В. Макаров С.С. Неустроев А.П. |
| 5 | Проведение обучающих семинаров для педагогов школ и учащихся по работе с программой видеоконференцсвязи | В течение года | Слепцова Е.В. Макаров С.С. Неустроев А.П. |
| 6 | Проведение видеоконференции работы с ИПКРО, МО с программой | В течение года | Слепцова Е.В. Макаров С.С. Неустроев А.П. |
| 7 | Дистанционные консультации детей- инвалидов | В течение года | Слепцова Е.В. Макаров С.С. |

- Создание условий проведения  КОЭРСО, КМО, ЕГЭ,

муниципального мониторинга качества образования

| № | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обеспечение отчетности по КОЭРСО, КМО | В течение года | Неустроев А.П. ООМОО |
| 2 | Администрирование АИС, БД ЕГЭ | Январь- июнь 2011 г. | Макаров С.С. Неустроев А.П. |
| 3 | Создание БД выпускников | Декабрь - февраль, 2011 г. | Макаров С.С. Неустроев А.П. |
| 4 | Техническое обеспечение пробных ГИА и ЕГЭ в 4, 9, 11 классах. Подготовка материалов к пробным экзаменам. | Март- апрель, 2011 г. | Макаров С.С. Неустроев А.П. |
| 5 | Техническое обеспечение ГИА и ЕГЭ в 4, 9, 11 классах. Подготовка материалов к экзаменам. | Май- июнь, 2011 г. | Макаров С.С. Неустроев А.П. |
| 6 | Техническое обеспечение проведения муниципального мониторинга качества образования | В течение года | Слепцова Е.В. Макаров С.С. Неустроев А.П. Завед. отделов |